**КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

**в отношении объектов коммунальной инфраструктуры по водоснабжению муниципального образования Кариновский сельсовет**

**Переволоцкого района Оренбургской области**

с. Кариновка «30» августа 2018 года

***Администрация муниципального образования Кариновский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области***, в лице главы администрации ***Черкасова Эдуарда Михайловича***, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ***Общество с ограниченной ответственностью «Исток***, в лице директора ***Лагаева Анатолия Михайловича***, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от *16.08.2018г. № 1*, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

**1. Предмет Соглашения**

1.1. Концессионер обязуется реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять деятельность по предоставлению услуги по холодному водоснабжению населению и иным потребителям, на территории муниципального образования Кариновский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

**2. Объект Соглашения**

2.1. Объектом Соглашения являются водопроводные системы (объекты) муниципального образования Кариновский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, указанные в приложении 1 к настоящему Соглашению, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в п.1.1 настоящего Соглашения, которые подлежат реконструкции.

2.2. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

**3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру**

**объектов имущества**

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в пункте 9.4. настоящего Соглашения.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи (Приложение № 8), подписываемому Сторонами.

3.3. Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.4. Концедентобязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование движимое имущество, которое необходимо для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, (далее – иное имущество).

Состав иного имущества и его описание приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляют приложение № 2.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом, не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 9.1 настоящего Соглашения.

3.5. Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к Объекту концессионного соглашения, необходимые для исполнения настоящего соглашения, одновременно с передачей Объекта концессионного соглашения.

3.6. Концедент предоставляет Концессионеру во владение и пользование имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с Объектом концессионного соглашения и предназначенное для использования по общему назначению для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим соглашением ( далее по тексту- Иное имущество)

3.7. Права владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента. Государственная регистрация прав владения и пользования концессионера таким недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания сторонами акта приема-передачи.

3.8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение 30 (тридцати) календарных дней.

3.9. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.7. настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

**4. Реконструкция объекта Соглашения**

4.1. Концессионер обязан осуществить реконструкцию объектов в размере и сроки , указанных в приложении 3 к настоящему Соглашению.

4.2. Концессионер обязан реконструировать объекты, входящие в объект Соглашения, указанные в приложении 1.

4.3. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

4.4. Инвестиционная программа на 2018-2019 годы должна быть разработана Концессионером и представлена для согласования Концеденту в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания настоящего Соглашения.

Впоследствии инвестиционные программы разрабатываются Концессионером и представляются Концеденту до 01 мая соответствующего года.

Инвестиционные программы подлежит утверждению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на реконструируемые объекты, а также прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами в течение двух месяцев с момента завершения работ по их реконструкции.

4.6. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.5. настоящего Соглашения, осуществляется Концедентом.

4.7. Концессионер обязан осуществить в отношении объектов иного имущества замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием.

4.8. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

4.9. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

4.10. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта и обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного имущества, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.

4.11. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:

- предоставлять имеющуюся техническую документацию на объект Соглашения и на иное имущество;

- оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.

4.12. Концедент имеет право направлять Концессионеру средства на финансирование расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения.

4.13. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного имущества.

4.14. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.

4.15. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.16. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) Объектов, входящих в состав объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Соглашения.

4.17. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен **635,00**(шестьсот тридцать пять) тысяч рублей.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении 3 к настоящему Соглашению.

4.18. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера на текущий год, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения возврат Концессионеру инвестированного капитала не производится.

4.19. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции, объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения).

4.20. Завершение Концессионером работ по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества, объектов, входящих в состав иного имущества, оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств.

**5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков.**

5.1 Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

5.2. Земельные участки, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением, предоставляются в аренду в соответствии с ч.2 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ.

**6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,**

**предоставляемыми Концессионеру**

 6.1 Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектом концессионного соглашения.

6.2. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.3. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

6.4. Концессионер имеет право с письменного согласия Концедента, передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением.

Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения (объекта или части объекта, входящего в состав объекта Соглашения) и объекта иного имущества не допускается.

6.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.9. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.10. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) и иного имущества, с момента подписания Сторонами акта приема-передачи, несет Концессионер.

**7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества**

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в пункте 9.4 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) должен быть реконструирован в соответствии с условиями настоящего Соглашения, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.

7.2. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный в пункте 9.4. настоящего Соглашения, и быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

7.3. Передача Концессионером Концеденту объектов настоящего Соглашения, а также иного имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения (объектам, входящим в состав объекта Соглашения), иного имущества, в том числе проектную документацию на объект Соглашения (при наличии) и техническую документацию, необходимую для эксплуатации объекта, одновременно с передачей имущества.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения (объекта, входящего в состав объекта Соглашения), считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

Обязанность Концессионера по передаче иного имущества Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объектов считается исполненной, если Концессионер направил Концеденту акт приема-передачи и не получил мотивированного отказа Концедента от его подписания в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения акта приема-передачи последним.

7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения (объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения) подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Государственная регистрация прекращения указанных прав осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

**8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением**

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не прекращать и не приостанавливать эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, с момента передачи объекта Соглашения по акту приема-передачи и до окончания срока, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения.

8.4. Концессионер обязан за свой счет в течение 3 (Трех) календарных дней принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений объектов концессионного соглашения. При невозможности устранить аварию в течение 3 (Трех) календарных дней, в письменной форме согласовать срок устранения аварии с Концедентом.

8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, определенных законодательством РФ.

8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на производимые Концессионером услуги, согласовываются с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) регулирование цен (тарифов), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, указаны в приложении № 5.

8.8. Концессионер имеет право передавать с письменного согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента реконструкции объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.

8.9. Помимо деятельности, указанной в п.п.1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иную деятельность в соответствии с Уставом Концессионера.

8.10. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии, которая должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» либо осуществлять страхования риска ответственности концессионера за нарушение концессионного Соглашения .

Страховая сумма по договору страхования риска ответственности концессионера за нарушение концессионного Соглашения – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

**9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением**

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 10 (десять) лет (до «\_30\_» \_августа\_ 2028 г.).

9.2. Срок модернизации, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества - 1год.

9.3. Срок эксплуатации Объекта концессионного соглашения- с момента подписания настоящего соглашения.

9.4. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания срока действия настоящего Соглашения либо его досрочного расторжения.

9.5. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного имущества и до окончания действия настоящего Соглашения.

**10. Исключительные права на результаты**

**интеллектуальной деятельности**

10.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат Концессионеру.

**11. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения**

11.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Оренбургской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

11.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов и юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

11.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления запроса предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

11.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

11.6. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям, являющимся коммерческой тайной и иные сведения конфиденциального характера.

11.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедентобязан в письменной форме сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (Трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

11.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Переволоцкого района в информационно – коммуникационной сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (Трех) лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

11.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

**12. Платежи и расчеты по Соглашению**

12.1. Концессионная плата установлена за пользование объектами водоснабжения без НДС в месяц, составляет: 11937,0 (одиннадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рубля 00 копеек.

**13. Ответственность Сторон**

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанными в п. 13.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании Концедента и составляет не менее 5 (Пяти) рабочих дней.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3. настоящего Соглашения.

13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 10 (Десяти) лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту по акту приему передачи.

13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения, в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема передачи или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

13.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пунктах 3.1, 3.7. настоящего Соглашения.

13.8. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществляется банковской гарантией или страхованием ответственности не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.9. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

**14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы**

14.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в кротчайшие сроки необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

**15. Изменение Соглашения**

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.

15.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.3. Основанием для изменения условий настоящего соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего соглашения.

15.4. В настоящее соглашение вносятся изменения по соглашению Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативно правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего соглашения, за исключением случаев, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения в области охраны недр, окружающей среды, здоровья граждан.

15.5. Условия настоящего соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течении срока действия настоящего соглашения законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего соглашения

15.6. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях".

Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

15.7. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.8. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.9. Замена Стороны по настоящему соглашению во всех случаях возможна только с согласия Концедента и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**16. Прекращение Соглашения**

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных п.9.2. настоящего Соглашения сроков реконструкции объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

д) передача объекта соглашения в пользование третьим лицам без согласия Концедента;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.4 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением № 1 к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

16.5. Возмещение расходов концессионера при досрочном расторжении Концессионного соглашения концедента по основаниям, предусмотренных законодательством Российской Федерации и концессионным соглашением.

Возмещение расходов концессионера при досрочном расторжении концессионного соглашения производится концедентом за счет средств бюджета или иных привлеченных концедентом средств в течении 6 (шести) месяцев с момента прекращения Концессионного соглашения.

 В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения в связи с существенным нарушением условий Концессионного соглашения концессионером, концеденту возмещаются его затраты и произведенные расходы, обусловленные заключением Концессионного соглашения.

**17. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,**

**предусмотренной Соглашением**

17.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на поставляемую Концессионером воду и принятые сроки устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 4.18 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления и иными параметрами долгосрочного регулирования, указанных в приложении № 5.

17.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на реализуемую Концессионером воду и принятым стокам осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

**18. Разрешение споров**

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

18.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (Десяти) рабочих со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

18.3. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

18.4. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Оренбургской области.

**19. Размещение информации**

19.1 Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте МО Кариновский сельсовет в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

**20. Заключительные положения**

20.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня этого изменения.

20.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 (Трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой Стороны, 1 экз. – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области).

20.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью.

Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

Приложение № 1. Сведения о составе и описании Объекта Соглашения;

 Приложение № 2. Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, право хозяйственного ведения предприятия на объект Соглашения.

Приложение № 3. Задание и основные мероприятия по реконструкции объектов концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера;

Приложение № 4. Плановые значения показателей деятельности Концессионера; Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

Приложение № 5. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера;

Приложение № 6. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия Соглашения;

Приложение № 7. Предельный размер расходов, финансируемых за счет средств концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Приложение № 8. Акт приема-передачи имущества, передаваемого по концессионному соглашению.

**21**. **Адреса и реквизиты Сторон**

«Администрация муниципального образования Общество с ограниченной ответственностью

Кариновский сельсовет Переволоцкого района «Исток»

 Оренбургской области»

461291, Оренбургская область, 461293 Оренбургская область, Переволоцкий

Переволоцкий район, район с.Родничный Дол, ул.Центральная д.3

с. Кариновка, ул. Садовая, 12 тел. 89328481979

Тел. (35338)25-3-41 ИНН 5640021569

ИНН 5640006120 КПП 564001001

КПП 564001001 ОГРН 1175658013850

ОКТМО 53637416 р/с 40702810006000000184

Отделение Оренбург г. Оренбург АО «Банк Оренбург»

БИК 045354001 к/с 30101810400000000885

р/с 40101810200000010010 БИК 045354885

л/с 04533021960

Глава МО Кариновский сельсовет Директор ООО «Исток»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.М.Черкасов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Лагаев

Приложение 1

К концессионному соглашению

от «\_30\_»\_августа\_ 2018 года

**Состав имущества,**

**передаваемого по концессионному соглашению в отношении объектов коммунальной инфраструктуры по водоснабжению муниципального образования Кариновский сельсовет**

**Переволоцкого района Оренбургской области**

***Описание сооружений:***

**Общие сведения водозаборных скважин**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м. | Обсадная колонна, диаметр, мм | Балансовая стоимость, руб. | Фильтрованная колонна, диаметр, мм. |
| **Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка** |
| **1**  | Водозаборная скважина № 7008 | 1987 | 35,0 | 219 | 84509,00 | 219  |
| **2**  | Водозаборная скважина № 3481  | 1976 | 94,0 | 325 | 198596,00 | 168  |
| **3**  | Водозаборная скважина № 6968  | 1987 | 80,0 | 325 | 193164,00 | 273  |
| **4**  | Водозаборная скважина № 7184  | 1987 | 35,0 | 219 | 84509,00 | 219  |
| **Оренбургская область, Переволоцкий район, п.Судаковка** |
| **5** | Водозаборная скважина № 3611  | 1965 | 68,0 | 273 | 123142,00 | 348 |
| **6** | Водозаборная скважина № 917  | 1968 | 85,0 | 219 | 153927,00 | 198 |
| **Оренбургская область, Переволоцкий район, х. Пустошь-Адамовка**  |
| **7** | Водозаборная скважина № 895  | 1967 | 70 | 273 | 126764,00 | До устья |
| **8**  | Водозаборная скважина № 566  | 1965 | 70 | 273 | 126764,00 | До устья |

**Общие сведения водонапорных башен**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Год ввода в эксплуатацию  | Высота, м | Площадь, м²  | Материал конструкций  | Вид установки  |
| **Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка** |
| **1**  | Водонапорная башня, назначение:10) сооружения коммунального хозяйства высота 20м. нежилое, инв. № 53:237:002:000439540. Адрес объекта: Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, с.Кариновка. | 1965 | 20 | 1,5 | Металл | Надземный |
| **2**  | Водонапорная башня, назначение:10) сооружения коммунального хозяйства высота 20м. нежилое, инв. № 53:237:002:000439530. Адрес объекта: Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, с.Кариновка. | 1987 | 20 | 1,5 | Металл | Наддземный |
| **3**  | Водонапорная башня, назначение:10) сооружения коммунального хозяйства высота 20м. нежилое, инв. № 53:237:002:000439550. Адрес объекта: Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, с.Судаковка. | 1968 | 20 | 1,5 | Металл | Надземный |
| **4** | Водонапорная башня, назначение:10) сооружения коммунального хозяйства высота 20м. нежилое, инв. № 53:237:002:000439560. Адрес объекта: Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, с.Эра. | 1967 | 5 | 1,5 | Металл | Наддземный |

**Общие сведения водопровода**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Год ввода в экс-ю | Условия прокладки | диаметр труб, мм | Протяженность, м | Балансовая стоимость, руб. |
| **Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Кариновка** |
| **1**  | Водопровод, протяженность 8350 м  | 1968 | подземные | 80-120 метало-пластик | 8350 | 62016,0 |
|  |  |  |  |  |
| **Оренбургская область, Переволоцкий район, п.Судаковка** |
| **2**  | Водопровод, протяженность 4200 м  | 1968 | подземные | 100 металл-пластик  | 4200 | 35800,0 |
|  |  |
| **Оренбургская область, Переволоцкий район, х. Пустошь-Адамовка**  |
| **3**  | Водопровод, протяженность 3630 м  | 1968  | подземные | 100 металло-пластик  | 3630 | 28400,0 |

Приложение 2

К концессионному соглашению

от «\_30\_»\_августа\_ 2018 года

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КОНТТЕДЕНТА НА ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ,ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеобъектанедвижимогоимущества | Год ввода в эксплуа­тацию | Адрес объекта | Реквизиты документ, устанавливающий право собственности Концедента на объект недвижимого имущества | Кадастровый номер объекта недвижимого имущества | Реквизиты документа о государственной регистрации права собственности Концедента на объект имущества в ЕГРП |
| 1 | Водозаборная скважина № 7008 | 1987 | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка | Акт приема-передачи имущества от 06.03.2008 | 56-56-26/004/2009-443 | Свидетельство о государственной регистрации права серии 56АА № 692817 от 29 июля 2009 года |
| 2 | Водозаборная скважина № 3481  | 1976 | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка |  | 56-56-26/004/2009-463 | Свидетельство о государственной регистрации права серии 56АА № 692861 от 31 июля 2009 года |
| 3 | Водозаборная скважина № 6968  | 1987 | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка |  | 56-56-26/004/2009-444 | Свидетельство о государственной регистрации права серии 56АА № 692818 от 29 июля 2009 года |
| 4 | Водозаборная скважина № 7184  | 1987 | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка |  | 56-56-26/004/2009-445 | Свидетельство о государственной регистрации права серии 56АА № 692820 от 29 июля 2009 года |
| 5 | Водозаборная скважина № 3611  | 1965 | Оренбургская область, Переволоцкий район, п.Судаковка |  | 56-56-26/004/2009-466 | Свидетельство о государственной регистрации права серии 56АА №692860 от 31.07.2009 года |
| 6 | Водозаборная скважина № 917  | 1968 | Оренбургская область, Переволоцкий район, п.Судаковка |  | 56-56-26/004/2009-464 | Свидетельство о государственной регистрации права серии 56АА №692859 от 31.07.2009 года |
| 7 | Водозаборная скважина № 895  | 1967 | Оренбургская область, Переволоцкий район, х. Пустошь-Адамовка  |  | 56-56-26/004/2009-465 | Свидетельство о государственной регистрации права серии 56АА №692819 от 29.07.2009 года |
| 8 | Водозаборная скважина № 566  | 1965 | Оренбургская область, Переволоцкий район, х. Пустошь-Адамовка  |  | 56-56-26/004/2009-442 | Свидетельство о государственной регистрации права серии 56АА №692858 от 31.07.2009 года |
| 9 | Водонапорная башня, назначение:10) сооружения коммунального хозяйства высота 20м. нежилое, инв. № 53:237:002:000439540.  | 1965 | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка |  | 56:23:0603003:16456-56/022-56/022/009/2015-1347/1  |  Свидетельство о государственной регистрации права запись регистрации  |
| 10 | Водонапорная башня, назначение:10) сооружения коммунального хозяйства высота 20м. нежилое, инв. № 53:237:002:000439530.  | 1987 | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка |  | 56:23:0603003:16556-56/022-56/022/009/2015-1348/1  | Свидетельство о государственной регистрации права запись регистрации  |
| 11 | Водонапорная башня, назначение:10) сооружения коммунального хозяйства высота 20м. нежилое, инв. № 53:237:002:000439550.  | 1968 | Оренбургская область, Переволоцкий район, п.Судаковка |  | 56:23:0602001:121 | Свидетельство о государственной регистрации отсутствует |
| 12 | Водонапорная башня, назначение:10) сооружения коммунального хозяйства высота 20м. нежилое, инв. № 53:237:002:000439560.  | 1967 | Оренбургская область, Переволоцкий район, х. Пустошь-Адамовка  |  | 56:23:0604001:9 | Свидетельство о государственной регистрации отсутствует |
| 13 | Водопровод, протяженность 8350 м  | 1968 | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка |  | 56:23:0000000:5031№56-56/022-56/022/009/2015-1346/1  | Свидетельство о государственной регистрации права, запись регистрации  |
| 14 | Водопровод, протяженность 4200 м  | 1968  | Оренбургская область, Переволоцкий район, п.Судаковка |  | 56:23:0602001:122№56-56/022-56/022/009/2015-1345/1  | Свидетельство о государственной регистрации права, запись регистрации  |
| 15 | Водопровод, протяженность 3630 м  | 1968  | Оренбургская область, Переволоцкий район, х. Пустошь-Адамовка  |  | 56:23:0601001:53№56-56/022-56/022/009/2015-1342/1  | Свидетельство о государственной регистрации права, запись регистрации  |

Приложение № 3

К концессионному соглашению

от «\_30\_»\_августа\_ 2018 года

**ЗАДАНИЕ**

**и основные мероприятия по реконструкции объектов концессионного Соглашения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Описание реконструкции** | **Общая стоимость, тыс. руб.** |
| **1 этап по 2028 год** | **Всего** |
| 1 | Водозаборная скважина № 7008, глубина 35,0 м., назначение: нежилое, инв.№ З-139, лит. С | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка (ул.Московсуая) | Установка шкафа управления;Обустройство санитарной зоны | **50,00** | **50,00** |
| 2 | Водозаборная скважина №3481, глубина 94,0 м., назначение: нежилое, инв.№ З-140, лит. С | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка (ул.Рабочая) | Установка вентилятора;Обустройство санитарной зоны Установка частотника;Обустройство санитарной зоны | **105,00** | **105,00** |
| 3 | Водозаборная скважина № 6968, глубина 80,0 м., назначение: нежилое, инв.№ З-141, лит. С | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка (Слив Пункт) | Установка датчика давления;Обустройство санитарной зоны | **50,00** | **50,00** |
| 4 | Водозаборная скважина № 7184, глубина 35,0 м., назначение: нежилое, инв.№ З-138, лит. С | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка (ул.Московская) | Обустройство санитарной зоны | **30,00** | **30,00** |
| 5 | Водозаборная скважина № 917, глубина 85,0 м., назначение: нежилое, инв.№ Я-18, лит. С | Оренбургская область, Переволоцкий район, п.Судаковка (набережная) | Обустройство санитарной зоны | **50,00** | **50,00** |
| 6 | Водозаборная скважина № 3611, глубина 68,0 м., назначение: нежилое, инв.№ Я-19, лит. С | Оренбургская область, Переволоцкий район, п.Судаковка (ул.Мира) | Консервация, обустройство санитарной зоны | **30,00** | **30,00** |
| 7 | Водозаборная скважина № 895, глубина 70 м., назначение: нежилое, инв.№ Я-20, лит. С | Оренбургская область, Переволоцкий район, х. Пустошь-Адамовка (ул.Центральная 35) | Консервация, обустройство санитарной зоны | **30,00** | **30,00** |
| 8 | Водозаборная скважина № 566, глубина 70,0 м., назначение: нежилое, инв.№ Я-21, лит. С | Оренбургская область, Переволоцкий район, х. Пустошь-Адамовка (ул.Центральная 13) | Установка частотника, обустройство санитарной зоны | **80,00** | **80,00** |
| 9 | Сооружение, назначение: Водонапорная башня Рожновского, высота 20,0 м., назначение: нежилое, инв. № 53:237:002:000439540, лит. II | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка | Обустройство санитарной зоны | **30,00** | **30,00** |
| 10 | Сооружение, назначение: Водонапорная башня Рожновского, высота 20,0 м., назначение: нежилое, инв. № 53:237:002:000439530, лит.  | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка | Обустройство санитарной зоны | **30,00** | **30,00** |
| 11 | Сооружение, назначение: Водонапорная башня Рожновского, высота 20,0 м., назначение: нежилое, инв. № 53:237:002:000439550, лит. Б | Оренбургская область, Переволоцкий район, п.Судаковка | Обустройство санитарной зоны | **30,00** | **30,00** |
| 12 | Сооружение, назначение: Водонапорная башня Рожновского, высота 20,0 м.,Назначение нежилое, инв.№ 5:237:002:000439560 | Оренбургская область, Переволоцкий район, х. Пустошь-Адамовка  | Обустройство санитарной зоны | **30,00** | **30,00** |
| 13 | Водопровод, назначение: 10) сооружение коммунального хозяйства, протяженность 8350 метров, инв. № 53:237:002:000439570 Адрес объекта: Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, с.Кариновка | Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Кариновка | Текущий ремонт водопровода | **30,00** | **30,00** |
| 14 | Водопровод, назначение: 10) сооружение коммунального хозяйства, протяженность 4200 метров, инв. № 53:237:002:000439580 Адрес объекта: Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, с.Судаковка | Оренбургская область, Переволоцкий район, п.Судаковка | Текущий ремонт водопровода | **30,00** | **30,00** |
| 15 | Водопровод, назначение: 10) сооружение коммунального хозяйства, протяженность 3630- метров, инв. № 53:237:002:000439590 Адрес объекта: Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, х. Пустошь-Адамовка | Оренбургская область, Переволоцкий район, х. Пустошь-Адамовка  | Текущий ремонт водопровода | **30,00** | **30,00** |
|  | ВСЕГО: |  |  | **635,00** | **635,00** |

Приложение № 4

 К концессионному соглашению

от «\_30\_»\_августа\_ 2018 года

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Ед.изм. | Значение показателя (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |
| 1. | Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводныхстанцийилииныхобъектовцентрализованнойсистемыводоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранныхпорезультатампроизводственногоконтролякачествапитьевойводы | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доляпробпитьевойводы в распределительнойводопроводнойсети, несоответствующихустановленнымтребованиям, в общемобъемепроб, отобранныхпорезультатампроизводственногоконтролякачествапитьевойводы | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойностиводоснабжениядляцентрализованныхсистемхолодноговодоснабжения | Количествоперерывов в подачеводы, зафиксированных в местахисполненияобязательстворганизацией, осуществляющейхолодноеводоснабжение, поподачехолоднойводы, возникших в результатеаварий, повреждений и иныхтехнологическихнарушенийнаобъектахцентрализованнойсистемыхолодноговодоснабжения, принадлежащихорганизации, осуществляющейхолодноеводоснабжение, в расчетенапротяженностьводопроводнойсети в год | ед./км | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1.19 | 1.19 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | Доляпотерьводы в централизованныхсистемахводоснабженияпритранспортировке в общемобъемеводы, поданной в водопроводнуюсеть | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Удельныйрасходэлектрическойэнергии, потребляемой в технологическомпроцессеподготовкипитьевойводы, наединицуобъемаводы, отпускаемой в сеть | кВт/час/куб.м | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1,99 | 1,93 | 1,87 | 1,82 | 1,76 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1,71 | 1,66 | 1,61 | 1,56 | 1,51 |
| Удельныйрасходэлектрическойэнергии, потребляемой в технологическомпроцессетранспортировкипитьевойводы, наединицуобъематранспортируемойводы | кВт/час/куб.м | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 5

 К концессионному соглашению

от «\_30\_»\_августа\_ 2018 года

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

1. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2.4 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ.

**водоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Максимальный базовый уровень операционных расходов(водоснабжение) (в ценах соответствующих лет) | тыс.руб. | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 800,00 | × | × |  900,50 | × | × | × | × | 900,50 | × |
|  3.2 | Максимальный базовый уровень операционных расходов(водоснабжение) (в ценах 2016 года)\* | тыс.руб. | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 800,0 | × | × |  750,0 | × | × | × | × |  700,0 | × |
| 3.3 | Максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности  |
| 3.3.1 | Потери энергоресурсов | % | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|  9,7 |  9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  |
| 3.3.2. |  Удельное потребление электроэнергии на единицу объема полезного отпуска (водоснабжение) |  КВт.час. /куб.м | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 2,05 | 1,99 | 1,92 | 1,86 | 1,80 | 1,74 | 1,68 | 1,62 | 1,56 | 1,5 |
|  |
|  3.4 | Максимальный нормативный уровень прибыли (водоснабжение) | % | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  3.5 | Предельно допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера |
|  3.5.1 | Показатели качества питьевой воды |
| 3.5.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  3.5.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027**  |
| 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения |
|  3.5.2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопр. сети в год | ед./км | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  3.5.3 | Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.5.3.1.  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  3.5.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/час/куб.м | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  3.5.3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт/час/куб.м | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1,65 | 1,61 | 1,53 | 1,49 | 1,45 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |

**Базовый уровень операционных расходов в прогнозных ценах (формулы расчета)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | всего: |  |  |
| 2018 г. | ОР2018\*И2018 |  |  |
| 2019 г. | ОР2019\*И2019 |  |  |
| 2024 г. | ОР2024\*И2024 |  |  |
| 2029г. | ОР2024\*И2029 |  |  |
| 2034г. | ОР2024\*И2034 |  |  |
| 2039г. | ОР2024\*И2039 |  |  |
| 2044г. | ОР2024\*И2044 |  |  |

Где Иj- индекс перерасчета базового уровня операционных расходов J-го года, выраженного в ценах 2016 года, в текущие цены.

Для первого долгосрочного периода И2017 равен индексу потребительских цен на 2016 год в среднем к 2015 году, определяемому в прогнозе социально- экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов », одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант.)

Для последующих долгосрочных периодов Иj определяется в году, предшествующему первому году соответствующего долгосрочного периода по формуле.

j

Иj = П ИПЦ k, где

k=201б

J-год, на который определяется базовый уровень операционных расходов - первый год соответствующего долгосрочного периода (2019, 2024, 2029, 2034)

ИПЦ к- индекс потребительских цен в среднем за год k к предыдущему году, определяемый как:

1. фактически сложившийся индекс потребительских цен (указанный в прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации) - для года, на который имеются отчетные данные (для k =2016...J-2);
2. индекс потребительских цен, определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год (год J) и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант.) - для первого и предшествующего ему года соответствующего долгосрочного периода (для k = J и J-1).

До одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период

 Приложение № 6

К концессионному соглашению

от «\_30\_»\_августа\_ 2018 года

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения(тыс. руб)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Период |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Холодное водоснабжение | 410,00 | 426,00 | 445,00 | 460,00 | 480,00 | 500,00 | 520,00 | 540,00 | 560,00 | 580,00 |

 Приложение № 7

 К концессионному соглашению

от «\_30\_»\_августа\_ 2018 года

Предельный размер расходов, финансируемых за счет средств концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |
| Объем расходов, финансируемых за счет средств концессионера, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концессионером на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объектаХолодное водоснабжение | тыс.руб. | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **2027** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

 к концессионного соглашения

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

# АКТ

приема-передачи имущества по концессионному соглашению

село Кариновка

Переволоцкого района

Оренбургской области «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся:

от «Концедента» глава Кариновского сельсовета Черкасов Эдуард Михайлович

от «Концессионера» директор ООО «Исток» Лагаев Анатолий Михайлович

составили настоящий акт о том, что администрация Кариновского сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области передает, а ООО «Исток" принимает с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. имущество, указанное в приложении 1 к настоящему концессионному соглашению, расположенное по адресу: Оренбургская область, Переволоцкий район, Кариновский сельсовет, для водоснабжения населённых пунктов с.Кариновка, пос.Судаковка, х.Пустошь-Адамовка.

Подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Концедент**МО Кариновский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области**461291, Оренбургская область Переволоцкий район, с. Кариновка, ул.Садовая, 12ИНН 5640006120, КПП 564001001, р/счет 40101810200000010010 отделение Оренбург г. Оренбурга, БИК 045354001, тел.8 (35338) 25-3-41Глава администрацииКариновского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.М.Черкасов М.П. | Концессионер**Общество с ограниченной ответственностью «Исток»**461293, Оренбургская область Переволоцкий район,с.Родничный Дол, ул.Центральная д.3ИНН/КПП 5640021569/564001001ОГРН 1175658013850р/с 40702810006000000184АО «Банк Оренбург»к/с 30101810400000000885БИК 045354885Тел.89328481979Директор ООО «Исток» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Лагаев м.п. |
|  |