| АДМИНИСТРАЦИЯ МО КАРИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.01.2020 № 3-п Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кариновского сельсовета |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 13.4  Федерального закона  от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в целях решения проблемных вопросов, препятствующих началу формирования новой системы обращения с отходами в муниципальном образовании Кариновский сельсовет :

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кариновского сельсовета;

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации муниципального образования Кариновский сельсовет  в сети Интернет;

3. Настоящее постановление  вступает в силу  с  момента подписания;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации | Э.М.Черкасов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Администрации муниципального образования с. Кариновка от 24.01.2020 № 3-п |
| --- | --- |

Дорожная карта

по реализации полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кариновского сельсовета

| № п.п. | Мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Начало | Окончание |  |
|  | Основное мероприятие: «Подготовительные работы» | 01.11.2018 г. | 15.01.2020 |  |
| 1.1 | Разработка реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 01.11.2018 | 01.01.2019 | Глава сельского совета |
| 1.2 | Согласование реестра с территориальным органом федерального органа исполнительной сласти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор | Утвержденный реестр мест (площадок)накопления твердых коммунальных отходов | 01.01.2019 | 01.02.2020 | Глава сельского совета |
| 2 | Основное мероприятия: «Проектирование и планирование» | 1 кв. 2020 г | 4 кв.2020г. |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации | смета | 1 кв. 2020 г | 2 кв. 2020 г | Глава сельского совета |
| 2.2 | Прохождение проектно сметной документации государственной экспертизы Оренбургской области | Заключение ГЭ | 2 кв. 2020 г | 3 кв.2020г | Глава сельского совета |
| 2.3 | Выделение средств на производство работ по обустройству и содержанию | Бюджетная обеспеченность | 4 кв.2020 | По мере поступления денег в бюджет | Глава сельского совета |
| 3 | Основное мероприятие : «Обустройство и содержание» | 2021 г. | 2021 г. |  |
| 3.1 | Разработка конкурсной документации и проведение конкурса на определения подрядчика | Муниципальный контракт | 1 кв.2021 | 2 кв.2021 | Глава сельского совета |
| 3.2 | Производств о и приемка работ | Готовые площадки для размещения контейнеров | 2 кв.2021 | 3 кв. 2021 | Глава сельского совета |